- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработка проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу для 10 объектов.

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

- инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), с целью определения их видов, количества;

- определение перечня загрязняющих веществ (ЗВ): количество твердых, жидких и газообразных;

- краткая характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы;

- краткая характеристика установок очистки газов, их эффективность, если таковые присутствуют на объекте;

- расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) (грамм/сек, тонн/год);

- расчет концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы, анализ результатов расчетов;

- выполнение расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) и определение предложений по нормативам ПДВ;

- определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ), направление ветра, коэффициента стратификации, определение основных загрязняющих веществ (ЗВ);

- мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;

- рекомендации по контролю за соблюдением нормативов ПДВ;

- оформление проекта: проект ПДВ должен быть согласован в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю с последующим представлением в Управление Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;

- получение Разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

- проводимая работа должна осуществляться на основании действующих законодательных и нормативных актах, результатах лабораторных исследований;

- выезд проектировщиков (исполнителей) на объекты Заказчика обязателен, для оценки объемов и условий выполняемых работ;

- наличие рекомендательных писем;

- защита, сопровождение проекта на всех этапах для получения согласования и разрешения всех разделов проекта в контролирующих органах;

- срок выполнения работ по разработке проекта ПДВ и инвентаризации должен составлять не более 5 календарных месяцев с даты подписания контракта.

- готовые проекты, согласованные в Роспотребнадзоре, и с полученным Разрешением на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух предоставляются Заказчику в электронном и машинописном виде в 2-х экземплярах (2 тома ПДВ, 2 тома инвентаризации).