Добрый день!

Наша компания является проектировщиком **по объекту строительство детского сада на 120-150 мест.**

Мы подбираем специалиста для разработки решений **АР (Архитектурные решения), ОДИ, расчеты КЕО и инсоляции.**

Если вы готовы выполнить предлагаемую работу, просим направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.

**Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок выполнения (по этапам) | Примечания |
| Строительство детского сада на 120-150 мест | ***1 этап*:** Разработка предварительных решений 50% от ПД сдача ГИПу - **20.10.2018** ***2 этап:*** Разработка проектной документации (тома АР) по 87 ПП – до **30.10.2018*****3 этап:*** Прохождение государственной экспертизы: – регламентные сроки экспертизы (грубо заход октябрь-ноябрь)***4 этап:*** Разработка рабочей документации **–** **к 20.02.2019** | - В объем работ входят все вопросы по разделам/решениям «Архитектурные решения», «ОДИ», расчеты КЕО инсоляции;- Объемы для сметных групп;- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части вашего раздела по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы |

Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.

|  |
| --- |
| **Комментарии по объекту и работе:** |
| **Основные технико-экономические показатели объекта:**На территории находится 2-х этажное здание бывшего детского сада – *подлежит полному демонтажу в рамках нашего проекта.*Площадь существующего здания – 1 091,0 м2Ориентировочный объем существующего здания 3500,00 м3 Площадь земельного участка – 5 753 м2Ориентировочное количество мест нового детского сада – 120-150 (уточним в процессе проектирования). Площадь нового здания ориентировочно 2500-3500 м. кв.**Основные требования к объемно-планировочным решениям и инженерному оборудованию:**Площади помещений должны соответствовать всем гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, воздушно-тепловому режиму, искусственному освещению и инсоляции в соответствии с действующими нормативами по профилю помещений и организации работы.Предусмотреть все необходимые служебно-бытовые и вспомогательные помещения для дошкольного учреждения.Объемно-планировочные решения должны отвечать современным требованиям градостроительства.Здание должно быть обеспечено всем необходимым комплексом инженерных коммуникаций, инженерным оборудованием:▪ горячее водоснабжение,▪ холодное водоснабжение и канализация,▪ электроснабжение,▪ отопление и вентиляция,▪ узел учета тепла,▪ узел учета ХВС,▪ сети связи, ▪ счетчик холодной воды,▪ охранно-пожарная сигнализация,▪ видеонаблюдениеМатериалы применять в соответствии с современными требованиями.**Из 6-ти групп детей, две спец. группы – для них будут несколько больше требований (больше площадей и оборудования МГН).**В проектной документации предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурных решений и новейших экологических строительных материалов. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, сертификатам качества и нормативным документам. Во внутренней отделке применить материалы, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к зданиям данного функционального назначения. Проектом предусмотреть применение строительных конструкций, позволяющих минимизировать финансовые затраты Заказчика, без ухудшения эксплуатационных и эстетических качеств. При проектировании максимально использовать возможности отечественных промышленных предприятий для производства строительных материалов и конструкций. Выбор применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования должен быть экономически целесообразен для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. **Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп** **Населения:**Проектом предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении **Viber.**Для всего закладываемого оборудование НЕОБХОДИМО предоставление прайс-листов при учёте закупок в Иркутской области для последующего составления конъюнктурного анализа сметчиком. Прайсы должны быть «вшиты» в том.Оборудование должно быть преимущественно Российского производства.Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.**Касаемо Вашего объёма работ (укрупнённо):**1. Подготовить на основании всех вводных от ГИПа эскиз нового детского сада;
2. Вместе со специалистом ПЗУ (Ген.план) выполнить правильно посадку здания на участке;
3. Согласовать предварительные планировки с нашим штатным специалистом ПБ (учесть все рекомендации и замечания);
4. Разработать тома АР, ОДИ, расчеты КЕО и инсоляции;
5. Согласовать через нашего ГИПа том АР с инстанциями и Заказчиком;
6. Получить вместе с нашим ГИПом положительное заключение госэкспертизы;
7. Разработать том АР стадии РД.
 |
| **Исходные данные:** |
| Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ:* ГПЗУ;
* Задание на ПИР;
* Календарный план работ;
* Плановое задание (на количество размещаемых групп;
* Свидетельство на здание;
* Свидетельство на землю;
* Схема участка;
* Фото существующего здания

\*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа.Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:[**https://yadi.sk/d/cm\_QWDVDfbXjMA**](https://yadi.sk/d/cm_QWDVDfbXjMA)Все материалы, находящиеся по вышеуказанной ссылке, дополняются и обновляются по мере сбора ИРД и процесса проектирования. |
| **Важные условия:** |
| - Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.- Максимальная стоимость работ: **50 000 руб.** Предложения со стоимостью выше на рассмотрение не передаются. - работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):*1.1. Предварительные решения – приемка ГИПом 50% от объема разделов ПД – 15%**1.2. Сдача ПД полный объем – 20%**2. Прохождение экспертизы – 35%**3. Разработка рабочей документации – 30%*- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работПо желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании). |

|  |
| --- |
| **Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)** |
| №п/п |  Вопрос | Ответ |
| 1 | Ваше предложение по стоимости работ | Цифра не более 50 тыс. руб. |
| 2 | Согласие с предложенными этапами работ и оплат | (да/нет) |
| 3 | Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны) | ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить |
| 4 | Готовность приступить к работе с ***02.10.18 г.*** | (да/нет) |
| 5 | Указать перечень необходимых исходных данных | (список) |
| 6 | Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты).  | (примеры приложением или ссылкой) |
| 7 | Какие государственные экспертизы проходили вы лично? | (список) |
| 8 | Встречные вопросы/предложения при наличии | (список) |
| 9 | Ваше резюме | Приложением |
| 10 | Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали **самостоятельно, либо в составе группы** |  |

***P.S.*** *Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.*