Разработка и согласования СГП в Мосгоргеотресте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап  | Срок | Стоимость |
| 1 | Выполнить анализ переданной документации , с указанием замечаний, необходимых доработок. |  |  |
| 2 | Разработать стройгенплан для подачи в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест». |  |  |
| 3 | Подготовить для передачи через портал государственных и муниципальных услуг г.Москвы, пакет документов в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест. |  |  |
| 4 | Сопровождение процесса получения Техническое заключение ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест». |  |  |

Объект - нежилое здание площадью 90 м2 в районе Коньково ЗАО г. Москвы

Вид работ – устройство ограждения бытового городка -120 м.п, установка лесов по периметру здания -50 м.п.

Требуется СГП для включения в ППР на открытие ордера (ремонт фасада и бытовой городок)

В наличии и по запросу

1. - Геоподоснова на участок со зданием
2. - ППР на устройство лесов и ограждения