|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Глава Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Мартынов  «\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**Выполнение проектных (изыскательских) работ на благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха**

**ИКЗ: 193553500751955350100100100017112000**

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

По результатам проведения электронного аукциона государственным заказчиком, муниципальным заказчиком, заказчиком заключается государственный контракт, муниципальный контракт, договор (далее – контракт).

**СОДЕРЖАНИЕ**

**I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

1. Общие сведения об электронном аукционе

2. Требования к участникам закупки

3. Сведения о преимуществах и ограничениях в отношении участников закупок, условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, работ, услуг.

4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению, порядок подачи

5. Условия заключения и исполнения контракта

**II. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ** 
   1. **Общие сведения об электронном аукционе**
      1. **Заказчик:**

***Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области* (далее – заказчик)**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 644530, Омская область,  Тарский район, г. Тара, ул. Советская, д. 23А |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 644530, Омская область,  Тарский район, г. Тара, ул. Советская, д. 23А |
| Адрес электронной почты: | admtara@mail.ru |
| Номер контактного телефона: | 7-38171-23159 |

* + 1. **Ответственное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Соловьев Андрей Анатольевич |
| Адрес электронной почты: | admtara@mail.ru |
| Номер контактного телефона: | 7-38171-23159 |

* + 1. **Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (место подачи заявок)**

*ООО «РТС-тендер».*

[*http://www.rts-tender.ru/*](http://www.rts-tender.ru/)

* + 1. **Начальная (максимальная) цена контракта**

1 351 582,62 руб.

* + 1. **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактапредставлено заказчиком в приложении к документации.

* + 1. **Источник финансирования**

Средства местного бюджета.

* + 1. **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта****и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)**

Российский рубль.

* + 1. **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта**

Не применяется.

* + 1. **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе**

Заявка на участие в электронном аукционе подается не позднее 10 часов 00 минут (местного времени)

«21» февраля 2019 года.

* + 1. **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе**

«22» февраля 2019 года.

* + 1. **Дата проведения электронного аукциона**

**«25» февраля 2019 года.**

* + 1. **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке**

Размер обеспечения заявок на участие в закупке – 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 757,91 руб.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки в виде денежных средств.

Порядок внесения обеспечения заявок на участие в закупке определен статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ

* + 1. **Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе**

Любой участник электронного аукциона, имеющий право подать заявку на участие в аукционе, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

* + 1. **Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе**

«11» февраля 2019 года.

* + 1. **Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе**

«19» февраля 2019 года, при условии, что запрос поступил не позднее

«17» февраля 2019 года.

* 1. **Требования к участникам закупки**
     1. **Единые требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)**

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с [подпунктом 1 пункта 3 статьи 284](consultantplus://offline/ref=7CD77267A311C385C7718E1468A7A9188874396221BFDF186AC7B8615D4DAFF4039985A59F42W761C) Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания) или *любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,* соответствующие следующим единым требованиям к участникам закупки:

* + 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)являющегося объектом закупки:

*Установлено в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации:*

***1)******Членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.***

***2) Наличие права на выполнение работ по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии).***

***3) Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участник закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации..***

* + 1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
    2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
    3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
    4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27A184704660F3AC26F09D1C31234FCB70909B03FE6CF34F42Du8D), [290](consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27A184704660F3AC26F09D1C31234FCB70909B03CE6CB23u8D), [291](consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27A184704660F3AC26F09D1C31234FCB70909B03CE6C923uED), [291.1](consultantplus://offline/ref=7B033C9A75A7CF232D2FF410DD7B94B27A184704660F3AC26F09D1C31234FCB70909B03CE6C623uAD) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
    5. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=6DE826D682055716F79AFD939C8AC99765A9982740979FA6D875F054C87C51A481D3EA30AEA1U7zDD) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
    6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма:

*Требование не установлено.*

* + 1. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
    2. Участник закупки не является офшорной компанией.
    3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
    4. **Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом№ 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)**

*Установлено.*

* + 1. **Дополнительные требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 2, ч. 2.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)**

*Не установлены.*

* 1. **Сведения о преимуществах и ограничениях в отношении участников закупки, условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, работ, услуг**
     1. **Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки**

*Преимущества не предоставляются.*

* + 1. **Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).**

*Ограничения установлены - участниками закупки могут быть только:*

*1) субъекты малого предпринимательства;*

*2) социально ориентированные некоммерческие организации.*

*Данное ограничение установлено в связи с необходимостью исполнения заказчиком требований части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.*

* + 1. **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами**

*Не установлены.*

* 1. **Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению, порядок подачи**
     1. **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки**

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

**Первая часть** заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

*согласие участника электронного аукциона на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);*

Предоставление других документов и сведений в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе не требуется

**Вторая часть** заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

* + - 1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
      2. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки, или их копии (пункт 2.1.1 раздела I документации):

*- выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16 февраля 2017 года № 58, или копия такой выписки.*

*Участник закупки должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, действующую на дату подачи таким участником заявки на участие в закупке (в соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи).*

*Представление такой выписки не требуется участникам закупки, перечисленным в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.*

* + - 1. декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=EA80BC41BB9528FDCEDEAD5BDE457C559E729296ED17F9F12550B8025CB00C426DA43EB9EFA9B1EAP9L2H) - [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=EA80BC41BB9528FDCEDEAD5BDE457C559E729296ED17F9F12550B8025CB00C426DA43EB9EFA8B5E9P9L3H) Федерального закона № 44-ФЗ (пункты 2.1.2-2.1.8 раздела I документации).

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

* + - 1. копии документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе:

*- Предоставление не требуется*

* + - 1. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт (договор) или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта (договора) является крупной сделкой;
      2. документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=546818CC86B437210698884D60EFF90657AB389F5867EA74517271744E5B66596FEE62E3622AA35Cz3uCE) и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов:

*Предоставление не требуется.*

* + - 1. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов:

*Предоставление не требуется*

* + - 1. декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

***Предоставление требуется.***

* + - 1. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или их копии (пункт 2.3 раздела I документации):

*Предоставление не требуется*

Предоставление других документов и сведений в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе не требуется.

* + 1. **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе**
    2. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.
    3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
    4. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.
    5. Декларации, предоставляемые без использования программно-аппаратных средств электронной площадки, оформляются участником закупки в произвольной форме.
    6. Случаи использования в документации при описании объекта закупки не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
    7. **Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе**
    8. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, а также лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ.
    9. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
    10. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 4.1 раздела I документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
    11. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.
    12. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1. **Условия заключения и исполнения контракта** 
   1. **Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта,** **информация о банковском сопровождении контракта**
      1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 67 579,13 руб.
      2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, либо размещает протокол разногласий.
      3. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, победитель одновременно с подписанным проектом контракта предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке..
      4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующем требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

**Платежные реквизиты заказчика для перечисления денежных средств:**

«Получатель: Администрация Тарского городского поселения, л/с 05523021540

ИНН: 5535007519

КПП: 553501001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК

р/с 40302810300013760483

БИК 045209001

В назначении платежа указывается: внесение обеспечения исполнения контракта по электронному аукциону №\_\_\_\_\_\_\_ (указывается № электронного аукциона в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)).

* + 1. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать основное обязательство по контракту, а так же обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.
    2. **Требования к банковской гарантии:**

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=9BD2DD032A2D53FBF1D360EFB0FC76CC2AE3C40CF63F761797FE74FCC7533B8D35AAE39102FC3B5Ck6u6G) Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=84B52D3586493A81797D3E3AA21AFFC51DE7B425B8229231F843FBF270425970C678DBDCC06C76ACq8g3L) и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=84B52D3586493A81797D3E3AA21AFFC51DE7B125BA219231F843FBF270425970C678DBDCC06D7BA9q8g3L) Федерального закона № 44-ФЗ. При оформлении банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах **необходимо обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.**

**Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:**

* + - 1. *сумму* банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC70094271FE6BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89AC047ECJBL) Федерального закона № 44-ФЗ;
      2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: основное обязательство по контракту, а так же обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства;
      3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
      4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
      5. срок действия банковской гарантии, который *должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц*;
      6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
      7. установленный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 [перечень](consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC70084E74FA6BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89BC342ECJ6L) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта:
    - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
    - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
    - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);
      1. условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
      2. право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
      3. право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
      4. условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

**Недопустимо включать в банковскую гарантию:**

* + - 1. положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
      2. требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
      3. требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=64CFE00FCC636F77C7BB4BCCAF264FFDFBCE8D04D8124BB1FC33280691F14F2047782B6BD8EDCE61R6QFI) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
    1. **Информация о банковском сопровождении контракта**

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

* 1. **Возможность изменения существенных условий контракта соглашением сторон при его исполнении в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ**

Предусмотрена

* 1. **Возможность изменения существенных условий контракта соглашением сторон при его исполнении в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ**

Предусмотрена

* 1. **Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ**

Предусмотрена

* 1. **Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта**
     1. Срок подписания контракта победителем электронного аукционаили иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта **–** **в течение пяти дней** с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.
     2. Победитель (за исключением победителя – иного участника, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленный срок, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](consultantplus://offline/ref=C8DF36D858D82F1FD34AC6C8D74E8E83E240FE596AA28F1EAF9FC3211FCE31667416661FC3A27ACDlFmBE) Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
     3. Иной участник электронного аукциона, признанный победителем при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий, либо отказаться от заключения контракта.

Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований [части 6](consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89860477FD3A0A3751DE5F00354DB3BE6B6FBCD6626C1CEA7CA9E15828XDc7L) статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного [статьей 37](consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89860477FD3A0A3751DE5F00354DB3BE6B6FBCD6626C1CEA7CA9E1502ED43501XCc3L) Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=04240ACBBB23317F89860477FD3A0A3751DE5F00354DB3BE6B6FBCD6626C1CEA7CA9E15828XDc4L) статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

* + 1. В случае непредоставления победителем обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, он считается уклонившимся от заключения контракта.
  1. **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта**

Контрактный управляющий:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Исин Кайрат Акбаевич |
| Контактный телефон | 7-38171-22546 |
| Адрес электронной почты: | admtara@mail.ru |

* 1. **Условия исполнения контракта**
     1. **Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в течение 30 дней с момента заключения контракта.
     2. **Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** определяется Подрядчиком самостоятельно, с учетом Технического задания (Приложение № 1 к Документации об электронном аукционе) и места расположения объекта: Омская область, Тарский район, город Тара. Результаты работы предоставляются по адресу: 646530, Российская Федерация, Омская области, Тарский район, город Тара, улица Советская, дом 23А.
     3. **Требования к гарантийному сроку/сроку годности товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:**гарантийный срок устанавливается на срок до завершения реализации проекта. Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости, внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.
     4. **Условия поставки товара –** согласно разделу III «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» документации.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки**: Выполнение проектных (изыскательских) работ на благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха

**Описание объекта закупки:** выполнение проектных (изыскательских) работ на благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха. Работы выполняются в объеме, предусмотренном, сметой (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе)

1. **ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_**

**Идентификационный код закупки 193553500751955350100100100017112000**

\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ года

Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице **\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно протоколу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

* 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок проектные (изыскательские) работы: **благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха** (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату его в соответствии с настоящим Контрактом.
  2. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в объеме, определенном сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
  3. Место выполнения работ – **определяется Подрядчиком самостоятельно, с учетом Технического задания и места расположения объекта.** **Результаты работы предоставляются по адресу: 646530, Омская области, Тарский район, город Тара, улица Советская, дом 23А**
  4. Срок выполнения работ – **в течение 30 дней с момента заключения контракта.**

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

* 1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1). Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
  2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом). Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на все работы.
  3. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
  4. Источник финансирования – **средства местного бюджета**
  5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение **15 рабочих дней** с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (далее – акт) на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).

2.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.7. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного настоящим Контрактом объема работ не более чем на 10 % или уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены Контракт а. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.8. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим Контрактом. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в акте или ином документе.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10.В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема выполненных работ.[[2]](#footnote-2)

**3. Качество работ**

3.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего Контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим Контрактом использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.

3.2. Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему Контракту, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

1. **Гарантии качества работ**
   1. Результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве.
   2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результат работы.
   3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (далее – недостатки).
   4. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.
   5. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно, в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком недостатков.
   6. При обнаружении недостатков в технической документации или в выполненной изыскательской работе Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
   7. **Гарантийный срок на выполненные работы:** на срок до завершения реализации проекта. Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости, внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

**5. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ**

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законодательством Российской Федерации.

5.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

1. **Права и обязанности Сторон**

**6.1. Заказчик вправе:**

6.1.1. Требовать от Подрядчика:

6.1.1.1. надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.1.1.2. представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством;

6.1.1.3. своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.

6.1.2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с исполнением условий настоящего Контракта.

6.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**6.2. Заказчик обязан:**

6.2.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.2. Предоставить Подрядчику сведения и/или документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Подрядчика.

6.2.3. Провести экспертизу, предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

6.2.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации и результатов инженерных изысканий.

6.2.5. Принять выполненные работы и обеспечить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**6.3. Подрядчик вправе:**

6.3.1. Получать от Заказчика содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.2. Направлять Заказчику письменные запросы и получать от него сведения, документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Контракту, а также разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

6.3.3. Требовать оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим Контрактом.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.3.5. Выполнить работы по настоящему Контракту досрочно.

6.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен Контракт, на другого субподрядчика.

**6.4. Подрядчик обязан:**

6.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.

6.4.2. Предоставить Заказчику:

- сведения и/или документы и/или отчёт о ходе выполнения работ (далее – отчет) в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта (далее – информация).

При этом, предоставление сведений и/или документов и/или отчета и/или информации осуществляется в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса, а также в иных случаях – по собственной инициативе Подрядчика.

- акт и счет-фактуру (счет) при передаче выполненных работ.

6.4.3. Передать Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.4.4. В ходе проведения государственной экспертизы проектной документации устранять выявленные замечания в срок, установленный организациями по проведению государственной экспертизы.

6.4.5. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб (включая судебные издержки, связанные с ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом, или вследствие нарушения имущественных или иных прав).

**7. Порядок приемки выполненных работ**

7.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями Контракта.

7.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до фактической сдачи результатов оказанных услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о намерении осуществить сдачу результатов оказанных услуг, а также о времени такой сдачи, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку оказанных услуг.

7.3. Заказчик подтверждает дату и время приемки результатов оказанных услуг, после чего производится приемка таких результатов оказанных услуг Исполнителем.

7.4. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты оказанных услуг (в том числе акт сдачи-приемки оказанных услуг, в двух экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя), а Заказчик обязуется принять их в порядке, определенном Контрактом.

7.5. Приемка, экспертиза результатов оказанных услуг проводится Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней со дня сдачи на предмет соответствия требованиям Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

При отсутствии замечаний и претензий к результатам оказанных услуг Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в пределах срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта Контракта, и направляет Исполнителю указанный акт.

При наступлении ответственности Исполнителя в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик при подписании акта сдачи-приемки оказанных услуг указывает в нем дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 Контракта; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).

К акту сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик прикладывает расчет суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).

7.6. Если результат оказанных услуг, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Контракта, Заказчик вправе требовать от Исполнителя устранения недостатков оказанных услуг, а Исполнитель должен будет совершить все необходимые действия по их устранению, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 2-х календарных дней со дня предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком.

7.7. Претензия направляется в пределах срока, предусмотренного пунктом 6.5 Контракта, с приложением акта и заключения по результатам экспертизы, отражающего(-их) все недостатки оказанных услуг.

Указанный акт составляется в присутствии Исполнителя, подписывается обеими Сторонами. В случае отсутствия Исполнителя, извещенного надлежащим образом, либо отказа подписать акт со стороны Исполнителя, в акте делается отметка с указанием причин не подписания акта.

7.8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке несоответствий или недостатков.

Факт выявления недостатков в результатах оказанных Исполнителем услуг, повлекших необходимость их устранения в течение срока, установленного Контрактом, не лишает Заказчика права на предъявление и взыскание с Исполнителя штрафных санкций, установленных Разделом 8 Контракта, и не влечет увеличения срока оказания услуг.

7.9. Передача оформленной в установленном порядке отчетной документации по Контракту осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

7.10. Датой оказания услуг по Контракту считается дата акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителем Заказчику.

В целях исполнения обязанности Заказчика по размещению информации о приемке выполненных работ, предусмотренной Федеральным законом от 5 апреля 2013 города № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», датой приемки оказанных услуг по Контракту считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

7.11. Результатом оказанных услуг по Контракту являются Проектно-сметная документация в соответствии с Приложением №2 к Контракту.

7.12. С даты приемки результатов оказанных проектных услуг исключительные права на результаты оказанных проектных услуг принадлежат Администрации Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области..

**8. Ответственность сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере **3 процентов** цены Контракт а (этапа), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **рублей** (определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила)).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [законо](consultantplus://offline/ref=DE58C917D9D0F7B3F1A8D810E6986B39796AE7CC41E68BAA330F5486EDF6Z6J)дательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик уплачивает штраф в размере **10 процентов** начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **рублей**, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракт е таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере **1000 рублей** (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил).

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере **1000 рублей** (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего договор а.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту в период его действия.

8.12. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

8.13.Ущерб, нанесенный любому лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

**9. Обеспечение исполнения Контракта**[[3]](#footnote-3)

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

9.2. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

**9.5.** **Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в течение 20 дней со дня подписания Заказчиком акта.**

9.6. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает основное обязательство по Контракту, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме.

**10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по **31 декабря** **2019 года**.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Контракту, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего Контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

10.7. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=AC66E9BAEE227DFDAEBD4F3CAFF52A4343E0DF4FDEEE359BC4730ABBE6A3F4DB10549285B983CEFAk0R7H).

10.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной настоящего Контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.10. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

10.11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Смета.

Приложение № 2 – Техническое задание.

1. **Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

Приложение № 1

к Муниципальному контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

Смета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

Техническое задани

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |

Приложение № 1

к документации об электронном аукционе

Техническое задание

Выполнение проектных (изыскательских) работ на благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Перечень требований | | Содержание требований |
| **1. Общие сведения** | | | |
|  | | Наименование проектируемого объекта | Общественные пространства на пересечении улиц Советская- Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха |
|  | | Объект закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство и озеленение общественной территории |
|  | | Местоположение объекта | г. Тара Тарского муниципального района Омской области, историческая часть города |
|  | | Площадь объекта | 3,8 Га и может быть откорректирована в ходе выполнения проектных работ.  К данному техническому заданию прикладывается схема размещения объекта. |
|  | | Статус территории объекта | Общественная территория |
|  | | Основание для разработки проекта | Реализация проекта «Благоустройство исторической части города Тара»- победителя Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений |
|  | | Заказчик | Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области |
|  | | Подрядчик | По результатам конкурса |
|  | | Вид работ | Подготовка проектно- сметной документации на комплексное благоустройства территории |
|  | | Источник финансирования | Средства из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений |
|  | | Сроки выполнения | С момента заключения контракта 30 календарных дней |
|  | | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
|  | | Стадийность проектирования | В одну стадию проектирования |
|  | | Цель работ. Актуальность проведения работ | Разработка проектно-сметной документации для комплексного благоустройства территории в целях создания гармоничной и разнообразной городской среды и расширения возможностей её круглогодичного использования всеми социальными и демографическими группами населения, повышение туристской привлекательности территории.  Выполнение топографической съемки и инженерно-геологический изысканий в границах территории эскизного проекта «Благоустройство исторической части города Тара» (площадь территории для выполнения топографической съемки в масштабе – М 1:500 – 3,8 Га) |
|  | | Границы проектирования | Проект разрабатывается в границах согласно разделу «Границы зоны проектирования» приложения № 2 к Техническому заданию «Эскизный проект» (Графическая часть и ведомость объема работ). |
|  | | Нормативно-правовая база | 1. Градостроительный кодекс РФ;  2. Земельный кодекс РФ;  3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ        «О техническом регулировании»;  4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;  6. Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998  № 18-30 «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования  и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;  7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления  и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;  8. Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»  9. Генеральный план, утвержденный Решением Совета Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области №328/71 от 29.01.2015 года.  10. Правила землепользования и застройки Тарского городского поселения, утвержденные Решением 49 сессии Совета Тарского городского поселения от 18.12.2008 года «Об утверждении правил землепользования и застройки Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области»  11. Правила благоустройства, чистоты и порядка на территории Тарского городского поселения, утвержденные Решением Совета Тарского городского поселения 30 марта 2006 года |
|  | | Существующее состояние объекта | Объект является территорией общего пользования, используется жителями в основном для транзитного движения. Среди существующих насаждений преобладают старовозрастные, есть сухостойные и аварийные экземпляры, частично угнетены. Газоны находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются проплешины, протопы. Пешеходная сеть представлена дорожками с асфальтобетонным покрытием, которое местами находится в неудовлетворительном состоянии, местами отсутствует. Зоны отдыха и малые архитектурные формы отсутствуют. Освещение существующее, в рамках проектирования планируется декоративное освещение в точках притяжения населения: сквер на пересечении улиц Советская- Мира- Спасская и входная группа парка.  Ул. Спасская и ул.Мира, участки жилых улиц, заросшие сорной растительностью, деревьями в аварийном состоянии, тротуарное покрытие пришло в негодность  Сквер на пересечении улиц Советская-Мира- Спасская не оформлен, не сформирован, отсутствуют малые архитектурные формы, на территории сорная растительность и деревья в аварийном состоянии.  Входная группа в парк культуры и отдыха в настоящее время со стороны ул. Советская отсутствует. На территории планируемого входа размещена водозаборная колонка. |
| **2. Требования к работам и проектным решениям** | | | |
|  | Состав работы | | Разработка проектно-сметной документации |
|  | Требования по соответствию нормативной документации | | Проектная и рабочая документация должна быть оформлена согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Подготавливаемая документация должна основываться на решениях, предложенных в дизайн-проекте благоустройства, озеленения и развития территории и соответствовать общей концепции проекта «Благоустройство исторической части города Тара».  Предусмотреть функциональное зонирование территории в соответствии с дизайн-проектом благоустройства. Разработку проектно-сметной документации проводить в соответствии с:   * градостроительными требованиями (на основании утвержденной градостроительной документации); * Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; * ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (СП 42.13330.2011)»; * СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; * СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; * ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; * «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. * СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов | | Выполнить в соответствии с нормативно-правовыми актами:   * СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; * ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; * ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; * СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам; * СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
|  | Градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации). | | Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории. |
|  | Архитектурно-планировочное решение | | Проект разработать с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии с СП 82.13330.2016, ГОСТ и другими нормативно-методическими документами. Предусмотреть эффективное использование участка и компактное решение генерального плана. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории;  Генеральный план выполнить в увязке c:   * градостроительной ситуацией; * характером функционального использования прилегающих территорий; * характером функционального использования проектируемой территории; * природными особенностями территории; * ландшафтно-визуальным анализом территории.   Все мероприятия проектировать с учетом:   * возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения; * существующих отметок местных проездов; * максимально возможного сохранения существующих тротуаров и зеленых насаждений; * линий градостроительного регулирования.   Планировочные ограничения учесть в ходе выполнения проектно-изыскательских работ |
|  | Требования к проектным решениям | | При разработке проектной документации по реконструкции, благоустройству и озеленению, прилегающих к улицам и магистралям, необходимо формировать поперечный профиль улиц с учетом взаимной увязки зон (пешеходной зоны, зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения, зона формирования архитектурно-художественного облика).  Состав элементов зон и их количество определяется физическими параметрами проектируемой территории (минимальная и максимальная ширины).  Улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по защите зеленых насаждений.  Требования по благоустройству:   1. Приведение пешеходных общественных пространств в соответствие с современными требованиями городской среды, удобными для жизни. 2. Обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами. 3. Устройство мест отдыха для различных возрастных категорий. 4. Обеспечение беспрепятственного движения пешеходов:  * обеспечение минимальной свободной ширины пешеходных тротуаров не менее 1,5м, за исключением участков сложившейся застройки и при попадании в границы охранных зон наружных инженерных сетей; * выделение различными видами покрытий (в том числе цветом, размером, фактурой) направлений движения; * выделение направлений движения пешеходов путем организации подпорных стенок (с местами отдыха), размещением МАФ, структурой зеленых насаждений, приемами архитектурного освещения, декоративной подсветки.   5. Устройство велодорожек.   * обеспечение ширины велодорожки при однополосном размещении - 1,0 м, двухполосном - 2,5 м; * устройство велодорожки из твердых видов покрытий; * устройство полос безопасности при примыкании к пешеходным коммуникациям, дорожному полотну; * устройство велодорожки из твердых видов покрытий, окрашенных в массе, в том числе цветной асфальтобетон; * нанесение соответствующей разметки и маркировки на велосипедные дорожки, в местах их пересечения с пешеходными коммуникациями и на пешеходных переходах; * обеспечение устройства парковочных мест для велотранспорта.   6. Повышение эксплуатационных характеристик территории:   * обеспечение устройства тротуаров и площадок из твердых покрытий; * обеспечение незатопляемости территории; * исключение формирования планировочных участков с острыми углами; * обеспечение устройства повышенного бортового камня при организации газона на примагистральной территории с высокой транспортной нагрузкой; * организация стока поверхностных вод с покрытий тротуаров с использованием открытых и закрытых лотков и последующим отводом в ливневую канализацию; * обеспечение устройства внутренней дренажной системы при организации повышенного уровня газона; * устройство газона на 0,05 м ниже высоты бортового камня; * устройство открытых и закрытых лотков на подошве откоса при организации газона; * устройство трапециевидных парковочных карманов;   7. Размещение малых архитектурных форм и некапитальных объектов:   * размещение малых архитектурных форм должно производиться в буферной зоне.   8. Создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения:   * обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%; * устройство пешеходных рамп или пониженного бортового камня в местах наземных переходов; * устройство тактильных покрытий в соответствии с материалом тротуарного покрытия (в т.ч. бетонной плитки окрашенной в массе, гранитной плитки, наклеиваемых форм) в местах наземных переходов; * обеспечение устройства пандусов с выходом на пешеходную зону при организации парковочных карманов на проезжей части.   9. Устройство водостосточных лотков и канализации.  10. Создание архитектурно-художественного освещения.   * устройство опор освещения в границах пешеходной зоны с обеспечением минимальной ширины тротуара (не менее 1,5 м); * устройство дополнительного наружного освещения с использованием альтернативных источников освещения;   11. Малые архитектурные формы:   * оборудование территории скамьями, урнами; * все МАФ должны отвечать современным требованиям и выполнены в едином стиле, для создания цельного образа территории; * для всех проектных решений использовать экологически-безопасные строительные материалы; * устройство системы навигации (предметно-пространственных ориентиров)   12. Ограждение: пешеходное, декоративное, автомобильное (при необходимости).  Требования по озеленению:   * реконструкция существующих насаждений и удаление дикорастущей растительности, аварийных, сухостойных и больных зеленых насаждений; * проектирование должно осуществляться с учетом сохранения древесно-кустарниковых насаждений, в том числе особо ценных и ценных пород деревьев, а также малоценных возрастных деревьев в удовлетворительном состоянии; * посадка новых деревьев и кустарников в соответствии с нормативными требованиями с указанием и обоснованием посадочного ассортимента; * организация защиты деревьев при изменении уровня грунта (сухие колодцы, подпорные стенки); * организация приствольных решеток при размещении деревьев в твердых покрытиях (при необходимости); * организация закрытой системы орошения и аэрации при размещении деревьев в пешеходной зоне (при необходимости); * применение контейнерного озеленения (при необходимости); * применение живой изгороди и других элементов озеленения для отделения пешеходной зоны от дорожного полотна. * восстановление травяного покрова * устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры в виде миксбордеров, вертикальное цветочное оформление), в соответствии с планировочной структурой и инсоляционным режимом |
|  | Общие требования к планировочным и конструктивным решениям | | * В местах расположения труб наружных водостоков зданий предусмотреть на тротуарах мероприятия по организованному водоотведению на автодорогу; * Ширину основных тротуаров и пешеходных зон при возможности предусматривать не менее 1,5 метров в границах бордюрного камня; * Предусматривать исключение узких участков газонов (менее 3 метров); * Предусмотреть устройство освещения в местах дорожно-тропиночной сети и в других местах в случае недостаточной освещенности. * При проектировании учесть необходимость приведения к единым отметкам крышек колодцев инженерных коммуникаций и газонов. * Предусмотреть ремонт и декоративное оформление вентиляционных шахт коллекторов. * Предусмотреть ремонт и обустройство подпорных стенок. * При вертикальном перепаде отметок более 100 мм, пути пешеходного движения оборудуются специальными спусками (пандусами) для инвалидных и детских колясок. * Перепад рельефа менее 0,3 м оформляется бортовым камнем или подпорной стенкой. При перепадах рельефа более 0,3 м предусматривается устройство архитектурно-декоративно оформленных подпорных стенок с возможностью организации мест отдыха. * Вертикальные отметки транспортных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, колодцев ливневой канализации должны исключить возможность застаивания поверхностных вод и подтапливание территорий в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03– 85, СНиП 2.07.01–89. * При продолжительных уклонах тротуаров и пешеходных дорожек более 5% необходимо устройство ступеней высотой не более 120 мм. Продолжительные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, предназначенных для пользования инвалидами на креслах-колясках, и пешеходных дорожек, предназначенных для пользования инвалидами на креслах-колясках, должны составлять не более 5% на протяжении не бо­лее 12 м пути с устройством горизонтальных разгрузочных площадок вдоль спуска. * Пешеходные тротуары и дорожки должны иметь поперечный уклон для стока воды не менее 1%. * Архитектурное решение элементов вертикальной планировки должно быть единым в границах объекта комплексного благоустройства, соответствовать характеру архитектурного окружения. * Виды и материалы покрытий должны отвечать техническим требованиям к содержанию и эксплуатации городских территорий, обеспечить удобство и безопасность пешеходного и транспортного движения, соответствовать назначению отдельных территорий. * Твердые виды покрытий должны быть ровными, прочными, ремонтопригодными, не допускать скольжения, обеспечить удобство уборки территорий. |
|  | Организация рельефа территории | | Проектными решениями предусмотреть отвод поверхностного стока дождевых и талых вод с дорожных покрытий. |
|  | Требования к видам работ по отдельным территориям проекта | | Разработка проектных решений благоустройства трех территории:  Предполагаемые виды работ:  ***1 территория***  ***Улицы Мира-Спасская:***  ***1 очередь***   * формирование местных проездов для обслуживания жилого сектора с тротуарной частью со стороны жилья и ограниченными фланговыми выездами Спасская – Советская и Мира – Советская. Выезды подняты на пешеходный уровень и огорожены столбами. С парковой стороны – парковки с расположением вдоль проезжей части и велодорожка; * скамейки, урны, велопарковки; * озеленение: преимущественно партерное - палисадники жилых домов с цветущими деревьями.   ***2 очередь:***   * реконструкция ограждения парка с нераздельного в секционное, с опорами по буровым сваям; * освещение по опорам ограждения.   *Сквер Советская-Мира-Спасская*   * формирование и продолжение центральной диагонали парка через входную площадку к ул.Советской с обустройством сквера, отнесенного арочного входа с лавочками и цветником; * на ул.Советская организация парковки экскурсионного транспорта, а также фланговых парковок у зданий, выходящих на сквер; * озеленение, декоративное освещение, урны, навигационный и информационный стенд; * у здания, объекта культурного наследия по адресу Советская, 9, размещение стелы, переносимой с перекрестка Успенской – Советской; * расчистка аварийной и сорной растительности, сохранение кедра и сосны; * организация доступности для граждан с ОВЗ.   *Входная группа в парк культуры и отдыха*   * обустройство диагональной (центральной) аллеи парка – тротуарная плитка; * на пересечении Спасской и Мира входная в четверть круга площадка. Вынос с территории площадки водоразборной колонки; * по контуру площадки размещение двух арочных стендов с парковыми диванами и возможностью размещения анонсов мероприятий парка; * организация доступности для граждан с ОВЗ.   ***2 территория:*** пешеходная часть ул.Советская   * расчистка аварийной и сорной растительности; * ремонт покрытия тротуара; * озеленение, урны |
|  | Состав и содержание подготавливаемой документации | | 1. Проектно-сметная документация представляется в составе и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  2. Рабочая документация представляется в составе и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| **3. Иные требования** | | | |
|  | Участие исполнителя в презентации проекта органам власти | | По окончании разработки проекта исполнитель презентует проект на совещаниях, организуемых заказчиком. Для презентации проекта исполнитель изготавливает и согласовывает с заказчиком отчет об исполнении работ, электронную презентацию, раздаточный печатный материал. |
|  | Состав исходных данных, передаваемых заказчиком исполнителю | | Согласно приложению, исходные материалы предоставляются исполнителю заказчиком в срок не более 14 календарных дней с момента заключения договора |
|  | Порядок рассмотрения и согласования проектов | | 1. Д**окументацию** согласовать с   * Управлением по архитектуре и градостроительной деятельности Министерства строительства  и ЖКК Омской области * МУП «Тарское ПОКХ» * МУП «Тараводоканал» * ПАО «МРСК Сибири-Омскэнерго» * ОГИБДД ОМВД России по Тарскому району (по требованию) * Омский филиал ПАО «Ростелеком»   и зарегистрировать в Управлении по архитектуре и градостроительной деятельности Министерства строительства  и ЖКК Омской области.  2. **Сметная документация –** заказчик производит ценовую экспертизу в ЗАО "Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике". |
|  | Авторские права на  проектную  документацию | | С момента подписания акта выполненных работ по контракту Заказчику безвозмездно переходят в полном объеме исключительные права на всю проектную документацию включая индивидуальные малые архитектурные формы, некапитальные сооружения и другие элементы и идеи отраженные в проекте. |
|  | Оплата работ | | Оплата работ производится поэтапно в соответствии с актом выполненных работ. |
|  | Этапы и сроки | | Работа выполняется в 1 этап:  Разработка проектно-сметной документации. Срок выполнения и разработка рабочей документации  Результат выполнения проходит через общественные обсуждения |
|  | Требования к сдаче материалов проекта | | Согласованная проектно-сметная документация представляется в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе.  Материалы представляются на бумажном носителе в цвете и на электронном носителе в формате PDF и в редактируемом виде (форматы RTF, DOC,DOCX, DWG) на CD, DVD-дисках, USB – накопителях в 4 –х экземплярах  Предоставить оригиналы всех согласований и изысканий. |
|  | Авторский надзор | | Обязателен. |
|  | Гарантийный срок | | На срок до завершения реализации проекта. Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости, внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями |

Приложение № 1 к техническому заданию.

Состав исходных данных, передаваемых заказчиком исполнителю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Перечень исходных данных | Формат передаваемых данных |
| 1. | Эскизный проект «Благоустройство исторической части города Тара» |  |
| 2. | Технические условия на инженерные сети |  |

Приложение № 3 к документации об электронном аукционе

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Выполнение проектных (изыскательских) работ на благоустройство общественных пространств на пересечении улиц Советская-Мира-Спасская и устройство входной группы в Парк культуры и отдыха**

*(указывается предмет договора)*

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦК) с обоснованием:** проектно – сметный метод.

**Расчет начальной (максимальной) цены договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Работы выполняются в объеме, определенном сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Документации об электронном аукционе). |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** | Для расчета начальной (максимальной) цены контракта использован проектно-сметный способ. Расчет НМЦ представлен в виде сметы на проектные (изыскательские) работы, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (Приложение № 2 к Документации об электронном аукционе). |
| **Расчет НМЦК** | Исходя из расчета, произведенного в соответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Документации об электронном аукционе), НМЦК составила 1 351 582,62 руб. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 11.02.2019 | |

**Дата подготовки обоснования НМЦК:** 11.02.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий специалист | | | | | | | | | | |
| (должность) | | | | | | | | | | |
|  | | | | / | К.А. Исин | | | | | / |
| (подпись/расшифровка подписи) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | 20 |  | г. |

1. Далее указываются слова «в том числе НДС\_\_\_\_ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права, и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю». [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если настоящий договор не подлежит оплате за счет субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных работ физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества данный пункт настоящего договора не применяется. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если участником аукциона в электронной форме, с которым заключается настоящий контракт, является казенное учреждение, обеспечение исполнения настоящего контракта к такому участнику не применяется. [↑](#footnote-ref-3)