|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование шифра раздела | Наименование ППР | Особые требования | Примечание |
| 1.
 | 716-04-14/ЛАМ-Р-ПОС | Организация площадки строительства | 1. Противопаводковые мероприятия:а) использование мотопомпы – определить место устройства слива для талых водб) навалы грунта, каналы – для отвода вод от существующих навалов снега 2. Учесть фактическое исполнение временных дорог (схема асфальт + дор. плиты) 3. Определить места складирования грунта в отвал | 1. Схема въезда согласована в ГАИ 2. Строительный городок устроен согласно ПОС |