Приложение №1

к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Техническое задание**

Оказание услуг по разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Бриз-2», кадастровый номер земельного участка 16:39:102701:1029, географические координаты N 55.804966 E 52.611973

**ИКЗ по план-графику: 213163903183016500100100120007112244**

**ИКЗ по извещению: 213163903183016500100100120017112244**

**Место оказания услуг**: Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, СНТ «Бриз-2», кадастровый номер земельного участка 16:39:102701:1029, географические координаты N 55.804966 E 52.611973.

**Срок оказания услуг**: С даты заключения контракта по 15 декабря 2021 года.

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание сведений и данных** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг | Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Бриз-2», кадастровый номер земельного участка 16:39:102701:1029, географические координаты N 55.804966 E 52.611973 |
| 2 | Место расположения объекта | Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, СНТ «Бриз-2», кадастровый номер земельного участка 16:39:102701:1029, географические координаты N 55.804966 E 52.611973 |
| 3 | Заказчик | Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, юридический адрес: 423807, РТ, г.Набережные Челны, пр. М.Джалиля, 46 |
| 4 | Исполнитель |  |
| 5 | Цель оказания услуг | Обоснование изменения (сокращения) размеров санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) сибиреязвенного захоронения |
| 6 | Сроки оказания услуг | С даты заключения контракта по «15» декабря 2021 г. |
| 7 | Этапы оказания услуг | **Первый этап.**  - характеристика по существующему положению скотомогильника с приложением графических материалов устройства (фотоматериалов), подготовка ситуационного плана;  - актуализация сведений ветеринарно-санитарной корточки сведениями о состоянии и условиях содержания скотомогильника в текущем году;  - запросы в федеральные и республиканские государственные органы (Управление архитектуры исполнительного комитета муниципального района, Главное управление ветеринарии при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам, Министерство культуры Республики Татарстан, Департамент по недропользованию (ТФГИ) и др. о наличии/отсутствии ограничений на использование территории СЗЗ скотомогильника и возможности его сокращения, а также наличии/отсутствии других ЗОУИТ;  - получение гидрогеологического заключения по защищенности водоносных горизонтов и почвы территории СЗЗ от возбудителя сибирской язвы, с характеристикой их защитных свойств с целью обоснования возможности сокращения размеров СЗЗ скотомогильника (об условиях залегания подземных вод и степени их защищённости в районе расположения сибиреязвенного скотомогильника);  - подготовка графических материалов (ситуационный план) с нанесением уточненных границ скотомогильника, границ СЗЗ определенных требованиями санитарных правил (М 1:2000, М  1:10000);  - составление анкет об информированности населения о рисках заболевания сибирской язвой. Анализ результатов анкетирования;  - подготовка материалов обоснования размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения (камеральная обработка полученных материалов).  **Второй этап.**  - подача документов (материалов) обоснования санитарно-защитной зоны скотомогильника в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в целях получения акта осмотра (обследования) скотомогильника и его СЗЗ.  - актуализация протоколов лабораторных испытаний проб почвы (воды) в соответствии с требованиями МР 3.1.0232-21.  - экспертиза проектной и иной документации по сокращению СЗЗ скотомогильника, согласование действий объема мероприятий с Управлением Роспотребнадзора РТ в соответствии с MP 3.1.0232-21 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  - определение биологического риска сибиреязвенного захоронения и оценка эпидемиологической опасности прилегающей к нему санитарно-защитной зоны с рекомендациями по установлению аттестованной в установленном порядке организацией - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» согласно MP 3.1.0232-21.  Работы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» включают в себя:  а) оценку эпизоотической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве на территории населенного пункта, прилегающей к сибиреязвенному захоронению по данным заболеваемости людей и животных.  б) оценку критериев опасности сибиреязвенного захоронения: условия содержания, эксплуатации и контроля за СЯЗ.  в) оценку природных факторов: ландшафтных, гидрогеологических, гидрологических, способствующих сохранению возбудителя в почве.  г) сбор на изучаемой территории необходимой документации для проведения оценки социальных факторов риска. Оценка социальных факторов риска: условия содержания, эксплуатации и контроля СЯЗ, популяции животных в СЗЗ СЯЗ, проживающего в СЗЗ населения.  д) комплексную оценку эколого-эпидемической опасности СЯЗ с обоснованием размеров границ СЗЗ. Изучение и оценка информированности населения о рисках.  Оформление экспертного заключения об оценке опасности сибиреязвенного захоронения.  **Третий этап.**  - разработка проекта санитарно - защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника с учетом сокращения санитарно- защитной зоны, в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент подготовки проекта. Размер сокращенной санитарно - защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника согласовывается с заказчиком.  - подготовка документа о границах санитарно-защитной зоны (с текстовым и графическим описанием, перечнем координат, характерных точек границ СЗЗ в системе координат, установленной для ведения в государственный кадастр недвижимости в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 650 от 23 ноября 2018 года, в том числе в формате xml;  - санитарно- эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно- защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение санитарно- эпидемиологической экспертизы проектной документации (получение экспертного заключения по результатам проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ;  - направление заявления, экспертного заключения и проекта СЗЗ скотомогильника для получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (получение санитарно-эпидемиологического заключения);  - направление проекта СЗЗ, экспертных заключений, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по обоснованию размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г.Москва) и корректировка документов в случае необходимости;  - обязательства Исполнителя считаются выполненными после выхода и предоставления Заказчику Решения об установлении санитарно-защитной зоны . |
| 8 | Перечень нормативных документов для оказания услуг | - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, № 52-ФЗ;  - Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»;  - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  Методические рекомендации МР 3.1.0232-21 "Определение эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 марта 2021 г.);  - Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 г.  - Ветеринарно-санитарные правила «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» СП 3.1. 084-96 и ВП 13.3.4. 1100-96, раздел 6 «Сибирская язва»  - СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»;  - СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;  - Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020 г. № 626 "Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов";  - Приказ Минэкономразвития 8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;  - Приказ Минэкономразвития от 23 марта 2016 г. № 163 «Об утверждении требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории;  - Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, утверждённые Приказом Минэкономразвития от 17 августа 2012 г. № 51.  -Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20 октября 2020 г. № П/0387;  «Об утверждении порядка установления местных систем координат» |
| 9 | Сведения о запросах в уполномоченные органы | Подача запросов и курирование получения ответов (справок) на них входит в состав работ и осуществляется Исполнителем самостоятельно. Сроки рассмотрения государственными органами запросов определяются регламентами соответствующих ведомств. |
| 10 | Перечень исходной информации, запрашиваемой от Заказчика | - ветеринарно-санитарная карточка (паспорт) сибиреязвенного захоронения с заключением органов ветеринарного надзора о состоянии и соответствии условий содержания и контроля сибиреязвенного захоронения с отметкой за текущий год (при наличии)  - выкопировка из эпизоотологического журнала  - информационное письмо о хозяйственной принадлежности (балансодержателе).  - ситуационный план сибиреязвенного захоронения  - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором расположен скотомогильник (или объект капитального строительства). Кадастровый паспорт земельного участка (участков) на котором размещен скотомогильник (с информацией о кадастровом номере, площади, местоположении, разрешенного вида использования). |
| 11 | Особые условия | нет |
| 12 | Форма предоставления результатов оказания услуг | Результаты оказания услуг предоставляются в виде материалов проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения и заключений к нему.  Документация передается Заказчику:  - на бумажном носителе в 1 экземпляре  - на электронном носителе 1 диска CD-R (чертежи в формате DWG, текстовая часть - MS Office, отсканированные документы – PDF). |

.

Приложение №2

к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**График выполнения работ**

Оказание услуг по разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника Малошильнинского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Бриз-2», кадастровый номер земельного участка 16:39:102701:1029

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги (этап)** | **Срок исполнения работ** | **Стоимость услуг руб.** |
| **1** | **Первый этап.**  - характеристика по существующему положению скотомогильника с приложением графических материалов устройства (фотоматериалов), подготовка ситуационного плана;  - актуализация сведений ветеринарно-санитарной корточки сведениями о состоянии и условиях содержания скотомогильника в текущем году;  - запросы в федеральные и республиканские государственные органы (Управление архитектуры исполнительного комитета муниципального района, Главное управление ветеринарии при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам, Министерство культуры Республики Татарстан, Департамент по недропользованию (ТФГИ) и др. о наличии/отсутствии ограничений на использование территории СЗЗ скотомогильника и возможности его сокращения, а также наличии/отсутствии других ЗОУИТ;  - получение гидрогеологического заключения по защищенности водоносных горизонтов и почвы территории СЗЗ от возбудителя сибирской язвы, с характеристикой их защитных свойств с целью обоснования возможности сокращения размеров СЗЗ скотомогильника (об условиях залегания подземных вод и степени их защищённости в районе расположения сибиреязвенного скотомогильника);  - подготовка графических материалов (ситуационный план) с нанесением уточненных границ скотомогильника, границ СЗЗ определенных требованиями санитарных правил (М 1:2000, М  1:10000);  - составление анкет об информированности населения о рисках заболевания сибирской язвой. Анализ результатов анкетирования;  - подготовка материалов обоснования размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения (камеральная обработка полученных материалов). | **Июль-август** |  |
| **2** | **Второй этап.**  - подача документов (материалов) обоснования санитарно-защитной зоны скотомогильника в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в целях получения акта осмотра (обследования) скотомогильника и его СЗЗ.  - актуализация протоколов лабораторных испытаний проб почвы (воды) в соответствии с требованиями МР 3.1.0232-21.  - экспертиза проектной и иной документации по сокращению СЗЗ скотомогильника, согласование действий объема мероприятий с Управлением Роспотребнадзора РТ в соответствии с MP 3.1.0232-21 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  - определение биологического риска сибиреязвенного захоронения и оценка эпидемиологической опасности прилегающей к нему санитарно-защитной зоны с рекомендациями по установлению аттестованной в установленном порядке организацией - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» согласно MP 3.1.0232-21.  Работы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» включают в себя:  а) оценку эпизоотической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве на территории населенного пункта, прилегающей к сибиреязвенному захоронению по данным заболеваемости людей и животных.  б) оценку критериев опасности сибиреязвенного захоронения: условия содержания, эксплуатации и контроля за СЯЗ.  в) оценку природных факторов: ландшафтных, гидрогеологических, гидрологических, способствующих сохранению возбудителя в почве.  г) сбор на изучаемой территории необходимой документации для проведения оценки социальных факторов риска. Оценка социальных факторов риска: условия содержания, эксплуатации и контроля СЯЗ, популяции животных в СЗЗ СЯЗ, проживающего в СЗЗ населения.  д) комплексную оценку эколого-эпидемической опасности СЯЗ с обоснованием размеров границ СЗЗ. Изучение и оценка информированности населения о рисках.  Оформление экспертного заключения об оценке опасности сибиреязвенного захоронения. | **Июль- сентябрь** |  |
| **3** | **Третий этап.**  - разработка проекта санитарно - защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника с учетом сокращения санитарно- защитной зоны, в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент подготовки проекта. Размер сокращенной санитарно - защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника согласовывается с заказчиком.  - подготовка документа о границах санитарно-защитной зоны (с текстовым и графическим описанием, перечнем координат, характерных точек границ СЗЗ в системе координат, установленной для ведения в государственный кадастр недвижимости в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 650 от 23 ноября 2018 года, в том числе в формате xml;  - санитарно- эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно- защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение санитарно- эпидемиологической экспертизы проектной документации (получение экспертного заключения по результатам проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ;  - направление заявления, экспертного заключения и проекта СЗЗ скотомогильника для получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (получение санитарно-эпидемиологического заключения); | **Октябрь- декабрь** |  |
|  | - направление проекта СЗЗ, экспертных заключений, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по обоснованию размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г.Москва) и корректировка документов в случае необходимости;  - обязательства Исполнителя считаются выполненными после выхода и предоставления Заказчику Решения об установлении санитарно-защитной зоны | **декабрь** |  |
| **Итого:** | |  |  |