Приложение к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Пермском крае

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Выполнение работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Пермском крае |
| 2. | Заказчик | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 3. | Объем и характеристика выполняемых работ | – Комплекс работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, разработка раздела проекта «Оценка риска для здоровья населения», проведение метеорологических изысканий на каждый объект.  – Подготовка программы исследований территории сибиреязвенного скотомогильника, проведение отбора проб почвы (воды), их исследование каждый объект .  – Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и раздела «Оценка риска для здоровья населения» каждый объект. |
| 4. | Объекты | 1. Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на территории Большекустовского сельского поселения Куединского района в 0,5 км на запад от с. Большие Кусты  Кадастровый номер 59:23:0991001:371.  2. Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в 1,5 км от с. Спасо-Барда Кишертского района Пермского края.  Кадастровый номер земельного участка 59:22:1370101:1115. |
| 5. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | Работы проводятся в соответствии с техническими условиями и требованиями, установленными для данного вида работ.  При выполнении работ руководствоваться следующими документами:  – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  – Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1  «О ветеринарии»;  – Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  – Постановление Правительства Российской Федерации  от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;  - СП 2.1.5.1059-01 «Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;  – СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»;  - СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I и II групп патогенности (опасности)»;  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);  - Методические рекомендации МР 3.1.0232-21 «Определение эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.03.2021;  – Методические рекомендации по отбору проб почвы для бактериологического исследования на наличие возбудителя сибирской язвы и актиномицетов-антагонистов  (утв. Министерством здравоохранения СССР 27.09.1984);  – МУК 4.2.2941-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики сибирской язвы для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней»;  – МУК 4.2.2413-08 «Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы» |
| 6. | Цель работы | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников |
| 7. | Исходные данные | – Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.  – Все необходимые для работы документы, имеющиеся у Заказчика, предоставляются Подрядчику после заключения государственного Контракта. Перечень необходимых документов предоставляет Подрядчику. |
| 8. | Работы | 1. Разработка и проектное сокращение санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 1 класса, в том числе:    1. Территориальный анализ и картографическая проработка.    2. Описание основной деятельности.    3. Оценка существующего воздействия.    4. Построение расчетной СЗЗ с учетом потенциального сокращения границ. 2. Разработка раздела проекта СЗЗ «Оценка риска». 3. Проведение метеорологических изысканий и получение справок установленной формы по климатическим характеристикам объектов. 4. Подготовка программы исследований с учетом потенциального сокращения границ СЗЗ. 5. Исследование проб почвы (воды):   5.1. Отбор проб почвы (воды) с проведением дезинфекционных мероприятий.  5.2. Доставка проб в лабораторию.  5.3. Исследование проб на наличие возбудителя.  5.4. Экспертное заключение по результатам исследований.  6. Оформление проекта СЗЗ.   1. Проверка проекта СЗЗ:   7.1. Экспертиза проекта СЗЗ.  7.2. Экспертиза раздела проекта «Оценка риска».   1. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект расчетной СЗЗ на каждый объект. |
| 9. | Материалы, передаваемые Заказчику | * + 1. Проект СЗЗ на объект, в том числе:   1. План-схема местности;   2. Пояснительная записка;   3. Оценка микробиологического воздействия;   4. Размеченная проектная граница СЗЗ.      1. Проект раздела «Оценка риска» на объект.      2. Оригиналы справок по климатическим характеристикам на объект в соответствии с установленными формами данных справок.      3. Акты отбора проб с территории сибиреязвенного скотомогильника.      4. Протоколы лабораторных исследований почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы, а также выборочного исследования пробы почвы на физико-химические, санитарно-бактериологические и паразитологические показатели.      5. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований проб, отобранных с территории сибиреязвенного скотомогильника.      6. Электронная копия документов, указанных в п.п. 1 - 6  (на цифровом носителе (CD-DVD- диск) в 1 экземпляре на каждый объект).      7. Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ.      8. Документы предоставляются на цифровом носителе (CD-DVD- диск), а также оригиналы документов на бумажном носителе в 1 экземпляре на каждый объект по всем пунктам. |
| 10. | Требования к выполнению работ | Лабораторные исследования проб, отобранных с территории скотомогильника, должны осуществляется организацией, имеющей лицензию на право работы с микроорганизмами  II группы патогенности (опасности). |

**Требования к Подрядчику**

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием и согласно требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В обязательном порядке приборы и инструменты должны пройти метрологические исследование и должны быть пригодны к работе, на основании свидетельств о метрологической поверке.

Ответственность за соблюдение действующих правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил охраны труда и окружающей среды, а также требований санитарных норм и правил при выполнении работ несет Подрядчик.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |