Приложение к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Пермском крае

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Выполнение работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Пермском крае |
| 2. | Заказчик | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 3. | Объем и характеристика выполняемых работ | – Комплекс работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, разработка раздела проекта «Оценка риска для здоровья населения», проведение метеорологических изысканий на каждый объект.– Подготовка программы исследований территории сибиреязвенного скотомогильника, проведение отбора проб почвы (воды), их исследование каждый объект .– Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и раздела «Оценка риска для здоровья населения» каждый объект. |
| 4.  | Объекты | 1. Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на территории Большекустовского сельского поселения Куединского района в 0,5 км на запад от с. Большие Кусты Кадастровый номер 59:23:0991001:371.2. Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в 1,5 км от с. Спасо-Барда Кишертского района Пермского края.Кадастровый номер земельного участка 59:22:1370101:1115. |
| 5. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | Работы проводятся в соответствии с техническими условиями и требованиями, установленными для данного вида работ. При выполнении работ руководствоваться следующими документами:– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;– Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;- СП 2.1.5.1059-01 «Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;– СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»;- СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I и II групп патогенности (опасности)»;- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);- Методические рекомендации МР 3.1.0232-21 «Определение эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.03.2021;– Методические рекомендации по отбору проб почвы для бактериологического исследования на наличие возбудителя сибирской язвы и актиномицетов-антагонистов (утв. Министерством здравоохранения СССР 27.09.1984);– МУК 4.2.2941-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики сибирской язвы для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней»;– МУК 4.2.2413-08 «Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы» |
| 6. | Цель работы | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников |
| 7. | Исходные данные | – Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.– Все необходимые для работы документы, имеющиеся у Заказчика, предоставляются Подрядчику после заключения государственного Контракта. Перечень необходимых документов предоставляет Подрядчику. |
| 8. | Работы  | 1. Разработка и проектное сокращение санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 1 класса, в том числе:
	1. Территориальный анализ и картографическая проработка.
	2. Описание основной деятельности.
	3. Оценка существующего воздействия.
	4. Построение расчетной СЗЗ с учетом потенциального сокращения границ.
2. Разработка раздела проекта СЗЗ «Оценка риска».
3. Проведение метеорологических изысканий и получение справок установленной формы по климатическим характеристикам объектов.
4. Подготовка программы исследований с учетом потенциального сокращения границ СЗЗ.
5. Исследование проб почвы (воды):

5.1. Отбор проб почвы (воды) с проведением дезинфекционных мероприятий.5.2. Доставка проб в лабораторию.5.3. Исследование проб на наличие возбудителя.5.4. Экспертное заключение по результатам исследований.6. Оформление проекта СЗЗ.1. Проверка проекта СЗЗ:

7.1. Экспертиза проекта СЗЗ.7.2. Экспертиза раздела проекта «Оценка риска».1. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект расчетной СЗЗ на каждый объект.
 |
| 9. | Материалы, передаваемые Заказчику | * + 1. Проект СЗЗ на объект, в том числе:
	1. План-схема местности;
	2. Пояснительная записка;
	3. Оценка микробиологического воздействия;
	4. Размеченная проектная граница СЗЗ.
		1. Проект раздела «Оценка риска» на объект.
		2. Оригиналы справок по климатическим характеристикам на объект в соответствии с установленными формами данных справок.
		3. Акты отбора проб с территории сибиреязвенного скотомогильника.
		4. Протоколы лабораторных исследований почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы, а также выборочного исследования пробы почвы на физико-химические, санитарно-бактериологические и паразитологические показатели.
		5. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований проб, отобранных с территории сибиреязвенного скотомогильника.
		6. Электронная копия документов, указанных в п.п. 1 - 6 (на цифровом носителе (CD-DVD- диск) в 1 экземпляре на каждый объект).
		7. Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ.
		8. Документы предоставляются на цифровом носителе (CD-DVD- диск), а также оригиналы документов на бумажном носителе в 1 экземпляре на каждый объект по всем пунктам.
 |
| 10. | Требования к выполнению работ | Лабораторные исследования проб, отобранных с территории скотомогильника, должны осуществляется организацией, имеющей лицензию на право работы с микроорганизмами II группы патогенности (опасности). |

**Требования к Подрядчику**

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием и согласно требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В обязательном порядке приборы и инструменты должны пройти метрологические исследование и должны быть пригодны к работе, на основании свидетельств о метрологической поверке.

Ответственность за соблюдение действующих правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил охраны труда и окружающей среды, а также требований санитарных норм и правил при выполнении работ несет Подрядчик.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |