Объект:

«Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Минаева, кадастровый номер 73:24:010101:1»

Наименование работ:

раздел «Архитектурно-планировочные решения» стадии ПД, РД

Задачи:

Разработка в Revit (возможно и автокад по договоренности).

Срок: с 22.08.2022 года – 21.09.2022 года (30 дней) Выдача планировочных решений для работы смежных разделов и эскизного проекта (согласование их с технологом)

С 21.09.2022 года – 01.12.2022 года (71 день) Выдача раздела АР, согласованного со смежными разделами, для согласования с заказчиком и со всеми заинтересованными организациями.

Прохождение ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Исходные данные:

- Эскизный проект (требует корректировок)

- ГПЗУ

- Задание на проектирование