Объект:

«Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Минаева, кадастровый номер 73:24:010101:1»

Наименование работ:

раздел «Схема планировочной организации земельного участка» стадии ПД, РД

Задачи:

Разработка в Revit (возможно и автокад по договоренности).

С 02.09.2022 года – 21.09.2022 года (19 дней) Выдача ПЗУ для эскизного проекта

С 22.09.2022 года – 01.12.2022 года (70 дней) Выдача раздела, согласованного со смежными разделами, для согласования с заказчиком и со всеми заинтересованными организациями

Прохождение ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Исходные данные:

- Эскизный проект (требует корректировок)

- ГПЗУ

- Схема планировочной организации земельного участка (на основании эскизного проекта)

- Задание на проектирование