Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «__» ____ 2022 № 88

Техническое Задание

на   выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища»

| I. Общие положения |
| --- |
| 1. | Сведения о заказчике | Администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края. Юридический адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п.Ванино, ул.4Линия, 1. Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п.Ванино, ул.4Линия, 1. Телефон/факс (42137)7-22-50 E-mail:posvan@admpos-vanino.ru |
| 2. | Сведения об исполнителе | Определяется по результатам итогов электронного аукциона на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Требования к исполнителю | 1) Работы по подготовке проектной документации, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектиро-вания согласно ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием согласно ч. 5.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; В случае недостаточной проработки проекта на стадии «Проектная документация» Исполнитель обеспечивает ее доработку на стадии строительства объекта за счет собственных средств до сдачи объекта в эксплуатацию. 2) Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, муниципальным контрактом и требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации (ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и других нормативных актов Минздрава России, Минстроя России и т. д.). Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты: - осуществлять сбор исходно-разрешительной документации; - самостоятельно согласовывать со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими организациями проектную документацию; - получать все необходимые в ходе проектирования технические условия; - предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика. - передать и защитить в органе государственной экспертизы проектно-сметную документацию и отчеты комплексных инженерных изысканий». -получить санитарно-эпидемиологическое заключение на санитарно-защитную зону территории кладбища Главного государственного санитарного врача Хабаровского края. - поставить санитарно-защитную зону кладбища на кадастровый учет и внести сведения в ЕГРН. В случае возникновения дополнительных затрат, работ, данные расходы нести за свой счет. |
| 4 | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование на 2020 - 2027 годы» утвержденная Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной Программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы». |
| 5 | Цель проведения работ | Подготовка проектно-сметной документации на объект «Строительство межмуниципального кладбища» |
| 6 | Характеристика места размещения земельного участка на котором планируется размещение кладбища и в отношении которого устанавливается санитарно-защитная зона | Размещение кладбища планируется в границах земельного участка с кадастровым номером: 27:04:0702002:264; Адрес: Хабаровский край, Ванинский район, р. п. Токи, 2,5 км западнее п. Токи; Разрешенное использование земельного участка – для размещения кладбищ; Площадь земельного участка - 118000 кв. м (11,8 га); Границы земельного участка и границы сооружения уточнить при межевании; Правообладатель: городское поселение «Рабочий поселок Ванино» Ваниского муниципального района Хабаровского края; Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Дополнительная информация: территория свободна от застройки, покрыта лесом, в т. ч. имеются лесопосадки. На одном земельном участке требуется разместить два сооружения: - Планируемая площадь для сооружения № 1 «Кладбище городского поселения «Рабочий поселок Ванино» - 10,3 га. - Планируемая площадь для сооружения № 2 «Кладбище сельского поселения «Поселок Токи» - 1,5 га. |
| 7 | Термины, определения, сокращения, используемые в техническом задании | 1) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21); 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектиро-вание, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) (Документ утрачивает силу с 01.01.2022); 3) Сельское поселение «Поселок Токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее - сельское поселение); 4) Генеральный план сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 17.12.2013 № 46 (далее – Генеральный план сельского поселения); 5) Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22.12.2016 № 319 (далее – Правила землепользования); 6) Постановление администрации городского поселения от 01.11.2019 № 576 «Об утверждении муниципальной Программы «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы» (далее - Программа «Градостроительство и территориальное планирование на 2020-2027 годы»); 7) Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ). 8) Главный государственный санитарный врач Хабаровского края или его заместитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (далее – Главный государственный санитарный врач). |
| 8 | Нормативная правовая и методическая база | 1) Градостроительный кодекс РФ; 2) Земельный кодекс РФ; 3) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 4) Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 5) Федеральный закон от 04.05.1999-ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; 6) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 7) Постановление Правительства РФ от 03.03.2018. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 8) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; 9) Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; 10) СанПиН 2.1.3684-21; 11) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 12) Генеральный план сельского поселения; 14) Правила землепользования. 15) Программа «Градостроительство и терри-ториальное планирование на 2020-2027 годы» 16) Соглашение о предоставлении горизонтальной субсидии из бюджета сельского поселения «Поселок Токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края бюджету городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств по выполнению проектных работ по объекту похоронного назначения «Муниципальное кладбище в п. Токи Ванинского района» от 07.02.2022. Нормативную документацию применить в актуальных редакциях. |
| II. Сведения об объекте закупки |
| 9 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство межмуниципального кладбища» |
| 10 | Состав работ Проектной документации | 1. Выполнение комплексных инженерных изысканий. 2. Подготовка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища» на два сооружения, расположенных на одном земельном участке: – первое сооружение «Кладбище городского поселения «Рабочий поселок Ванино»; – второе сооружение «Кладбище сельского поселения «Поселок Токи». (Примечание: в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» обязательное установление границ СЗЗ от территории общего земельного участка). Прохождение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации. 3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на СЗЗ территории кладбища Главного государственного санитарного врача Хабаровского края (Примечание: получение заключения одной СЗЗ территории площадью 118000 кв. м, включающую в себя два сооружения). 4. Подготовка документов для постановки СЗЗ кладбища на кадастровый учет и внесения сведений в ЕГРН. 5. Передача (без дополнительной оплаты) и защита в органе государственной экспертизы отчетов комплексных инженерных изысканий и проектно-сметной документации. I этап Выполнение комплексных инженерных изысканий в границах земельного участка с к.н. 27:04:0702002:264 - инженерно-экологические изыскания; - инженерно- гидрометеорологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания. II этап Подготовка Проектной документации на два сооружения Проектную и рабочую документацию выполнить на два сооружения расположенных на одном земельном участке: – первое сооружение «Кладбище городского поселения «Рабочий поселок Ванино»; – второе сооружение «Кладбище сельского поселения «Поселок Токи». Состав и содержание разделов Проектной документации выполнить согласно положениям ст. 48 и постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав и содержание рабочей документации выполнить в составе необходимом для строительства. Требования к проектным решениям. 1) Предусмотреть въезд на территорию кладбищ с автомобильной дороги. 2) Территория кладбищ должна иметь ограждение по периметру высотой не менее 1.5 м., между собой не менее 1 м. и иметь общие входы для беспрепятственного перемещения с одного сооружения на другое. 3) Предусмотреть кольцевую (объездную) дорогу по периметру з. у. участка с к.н. 27:04:0702002:264 с устройством парковочных карманов. 4) Территория кладбищ должна разделяться на функциональные зоны: входную для каждого сооружения, административно-хозяйственную для каждого сооружения, ритуальную зону на территории кладбища п. Ванино, зону захоронений для каждого сооружения, зону зеленой (моральной) защиты территории. 5) Во входной зоне предусмотреть автопарковку, места для торговых киосков. 6) В административно-хозяйственной зоне предусмотреть места для расположения административно-хозяйственного здания и двора с вспомогательными постройками. 7) В ритуальной зоне предусмотреть места для возможного размещения православной часовни либо памятного монумента и площади для сбора людей. 8) Общая площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбищ; 9) Предусмотреть места для размещения общественных туалетов, контейнеров для мусора, емкостей с водой, скамеек, урн для каждого сооружения. 10) Предусмотреть отдельный въезд для хозяйственной техники и уборочных машин. 11) В состав проектных работ проектирование зданий не включать, за исключением общественных туалетов. 5. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на СЗЗ территории кладбища Главного государственного санитарного врача Хабаровского края. 1) Исполнитель обеспечивает получении санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача Хабаровского края. 2) В случае получения отрицательного заключения доработка проектной документации проводится за счет исполнителя. 6. Подготовка документов для постановки СЗЗ кладбища на кадастровый учет и внесения сведений в ЕГРН. Подготовка исполнителем пакета документов для постановки СЗЗ кладбища на кадастровый учет и внесения сведений в ЕГРН. Кадастровый инженер исполнителя формирует текстовое и графическое описание карту-план СЗЗ (карта-план) кладбища, подготавливает землеустроительное дело и передает сведения в Росреестр для постановки границ СЗЗ кладбища на кадастровый учет и внесения сведений в ЕГРН. I I I этап Передача (без дополнительной оплаты) и защита в органе государственной экспертизы проектно-сметной документации и отчетов комплексных инженерных изысканий». |
| 11 | Требования к озеленению | Разработать план озеленения на основе плана таксации. |
| 12 | Строительные материалы | В проекте предусмотреть использование современных строительных материалов и технологий, соответствующих экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющим сертификаты. |
| 13 | Стадийность строительства | Предусмотреть разбивку проектной документации на этапы строительства. I этап 1.Планировка территории, зонирование территории, устройство ограждения, устройство проездов и площадок (кроме выполнения твердого покрытия), установка общественных туалетов, контейнеров для мусора, емкостей с водой. II этап 1) Устройство твердого покрытия проездов и площадок; 2) Озеленение. 3) Установка малых архитектурных форм |
| III. Условия исполнения контракта |
| 14 | Материалы, предоставляемые заказчиком | 1) Схема территории кладбища; 2) Выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 27:04:0702002:264; 4) При необходимости исполнитель запрашивает у заказчика дополнительную информацию в целях исполнения надлежащего качества выполнения работ. |
| 15 | Форма предоставления результатов работ | Документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 2 экземплярах - на электронном носителе на CD-R (или DVD) дисках в 1 экземпляре, материалы исполняются: - текстовые в виде документов Microsoft Offise Word; - графические и табличные данные в виде документов Microsoft Offise Excel; - отсканированные документы – PDF. - чертежи выполнить в системе координат МСК-27, в формате DWG и в формате программы MAPINFO(MAPINFO Table File, файл MIDI, MAPINFO MIF, MAPINFO Table); - Графические материалы проекта выполнить в М 1:500 |
| 16 | Сроки разработки проекта. | 1. Iэтап – 80 календарных 2. II этап –120 календарных дней 3. III этап – 70 календарных дней |
| 17 | Сдача-приемка выполненных работ | Завершение работ оформляется актами приемки выполненных работ.. |
| 18 |  | 1. После прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственного экспертного органа отчетов комплексных инженерных изысканий. 2. После прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственного экспертного органа проектно-сметной документации по объекту «Строительство межмуниципального кладбища» |

| ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» | ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «ЭКОЦЕНТР» |
| --- | --- |
| Электронная подпись/ А.В.Семенов | Электронная подпись/ А.А. Гапонов |