Приложение 1 к Договору подряда

№ от « » 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку раздела «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения», в рамках разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «г. Барнаул, ремонтно-реставрационные работы здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 32» (объект культурного наследия регионального значения «Магазин Второва»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных**  **требований** | **Содержание требований** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Наименование объекта | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «г. Барнаул, ремонтно-реставрационные работы здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 32» (объект культурного наследия регионального значения «Магазин Второва») |
|  | Адрес объекта | Г. Барнаул, ул. Л.Толстова, 32 |
|  | Заказчик | ООО «ПСК «РЕСТЮНИОН»» |
|  | Подрядчик |  |
|  | Стадия проектирования | Стадия «Проектная документация» с внесением изменений по замечаниям ГИКЭ и ГЭ (государственной экспертизы)  и «Рабочая документация» |
|  | Основание для производства работ | Договор подряда № от.2023 г. |
|  | Лица, ответственные  за исполнение договора | Главный инженер проекта –  Бардасова Ксения Игоревна  Тел.: 8-965-57-44-136  e-mail: [pskrestunion@mail.ru](mailto:pskrestunion@mail.ru) |
|  | Срок разработки раздела | С даты заключения договора по … 2023 года стадия «проектная документация», стадия «рабочая документация».  Отработка замечаний ГИКЭ по факту получения замечаний в течении 5 рабочих дней.  Отработка замечаний ГЭ по факту получения замечаний в течении 5 рабочих дней. |
|  | Общие требования | Разработка раздела «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел6. Система газоснабжения» |
|  | Объем выполняемых работ | Разработка проектной документации в соответствии с 87 постановлением.  При разработке проекта учесть, что здание является объектом культурного наследия. |
|  | Требования к нормативным документам | Устанавливаются в соответствии с:  – Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;  – Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  – Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Прочие нормативные документы, действующие на территории РФ. |
|  | Требования к передаваемым результатам работ | 1. Проектную документацию выполнить в объеме необходимом для прохождения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы.  2. Электронную версию проекта в части названия файлов выполнить по принципу:  – Каталог - «Наименование объекта» электронная версия проекта в формате «\*.pdf» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов;  – Каталог - «Наименование объекта» - электронная версия проекта в формате «\*.doc», «\*.xls», «\*.dwg» с разбивкой по составу проекта и содержанию томов. |
|  | Прочие требования: | Подрядчик без дополнительной оплаты:  - участвует при рассмотрении проекта Заказчиком  - участвует при рассмотрении проекта в составе экспертиз;  - представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика;  - вносит в разделы по результатам рассмотрения Заказчика, замечаниям экспертизы дополнения, не противоречащие настоящему заданию. |
|  | Исходные данные для проектирования | 1. Техническое задание на проектирование;  2. Чертежи раздел АР (дополнительные разделы по требованию)  3. Предмет охраны;  4. Состав проектной документаций;  5. Шаблон оформления текстовой части;  6. Шаблон оформления графической части. Недостающие исходные данные выдаются при наличии по запросу Исполнителя. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Шестериков | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |