**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на доработку и сопровождение при прохождении Государственной историко-культурной экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации разделов «Водоснабжения» и «Водоотведения» в рамках разработки научно-проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический» для современного использования (капитальный ремонт большого зрительного зала, фойе большого зрительного зала) (г. Пермь, ул. Ленина, 53), разработанную ООО «Театральные Технологические Системы» (2023г.) в рамках Контракта №01562000099200005530001 от 31.08.2020г. (ИКЗ №202590229046659020100100830010000243) (шифр: ТТС.2280/20).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Перечень основных сведений и данных | Содержание основных требований и данных |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «РЕСТАВРАТОР»Контактное лицо: |
| 2 | Вид работ  | Доработка и сопровождение при прохождении Государственной историко-культурной экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение» в рамках разработки научно-проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический» для современного использования (капитальный ремонт большого зрительного зала, фойе большого зрительного зала) (г. Пермь, ул. Ленина, 53), разработанную ООО «Театральные Технологические Системы» (2023г.) в рамках Контракта №01562000099200005530001 от 31.08.2020г. (ИКЗ №202590229046659020100100830010000243) (шифр: ТТС.2280/20). |
| 3 | Подрядчик |  |
| 4 | Сведения о местоположении объекта | Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 53 |
| 5 | Этапы и сроки выполнения работ | Доработка разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение» стадии «Проект» - 14 календарных дней с момента заключения договора.Доработка раздела «Водоснабжение и канализация» стадии «Рабочая документация» - 30 календарных дней с момента заключения договора.Сопровождение (в том числе устранение замечаний) раздела «Технологические решения» при прохождении Государственной историко-культурной экспертизы – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе"Сопровождение (в том числе устранение замечаний) раздела «Технологические решения» при прохождении Государственной экспертизы проектной документации - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 |
|  | Исходно-разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация (передается в течение 5-ти рабочих дней).1. Замечания государственной экспертизы (письмо №147/5.22-5.23 от 15.09.2023г.
2. Раздел ТТС.2280/20.ТТ.3.II-АР;
3. Раздел ТТС.2280/20.ТТ.3.II-КР;
4. Раздел ТТС.2280/20.ТТ.3.II-ИОС4
5. Раздел ТТС.2280/20.ТТ.3.II-ПБ;
6. Раздел ТТС.2280/20.ТТ.3.II-ОДИ.
7. Раздел «Предварительные работы»
8. Раздел «Комплексные научные исследования»
 |
| 7 | Требования к предоставлению результата | Исполнитель передает Заказчику результаты работы в формате программного пакета «AutoCAD» (dwg) и в формате pdf; текстовая и табличная информация представляется в графическом формате и формате программного пакета «MiсrosoftOffice». |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |